Nr.	Aufgabe	Beschreibung	Verantwortlich	Zeit (h)
1	Projektstatus & Abstimmung	Besprechung des aktuellen Projektstands und Abgleich offener Punkte nach Abwesenheit einzelner Teammitglieder	Alle (Nick, Florian, Ha)	2
2	AST-Erweiterung & Validierungslogik	Erweiterung des Abstract Syntax Trees sowie Implementierung der Validierungslogik zur Prüfung der SQL-Syntax	Nick	14
3	Tokenizer & Serialisierung	Weiterentwicklung des Tokenizers und Beenden der Serialisierung der Eingabe (stabiler Token-Stream)	Ha	14
4	Fehlermeldungen & Ergebnisakkumulation	Implementierung strukturierter Fehlermeldungen sowie Akkumulation der Auswertung, sodass die Validierung bis zum Ende durchläuft	Florian	14
5	Integration & gemeinsamer Test	Zusammenführen von Tokenizer, Parser und Validator sowie gemeinsamer Funktionstest mit Beispiel-SQL	Alle	3
6	Feedbackgespräch	Gemeinsames Feedbackgespräch zur Bewertung des Ergebnisses und Festlegung der nächsten Schritte	Alle	1
Σ	Gesamt			48 h